회의록

1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 명 | 방학 중 계획 작성 | | |
| 일 시 | 2018.02.02 (13:00~16:00) | 장 소 | 도서관 스터디룸 |
| 참 석 자 | 이연재,정경환, 심수현 | 작성자 | 김연재 |

1. **회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | * 방학 중 계획 * Android 스터디 * 정경환, 이연재 : layout 심화 * 심수현 : layout * Android 스터디 계획 (2월 중 4회)   - 2월5일 (월) : thread(ch.07) , 요구사항 명세서 초안작성(usecase 목록작성까지)  - 2월 9일 (금) : networking, 요구사항 명세서 초안작성(비기능 요구사항까지)  - 2월 12일 (월) : GPS, 요구사항 명세서 작성 완료  -2월 19일 (월) : 향후 계획 논의, 프로젝트 계획서 작성   * 요구사항 명세서, 프로젝트 계획서(2월21일까지)   - 김연재  - 심수현 : 2월 문서, 3월 layout(App designer)  - 배세은 : 3월 투입, test |
| **기타사항** | * 2월 5일 스터디 계획 작성 * Thread(ch.07) 예습   -정경환, 이연재   * 요구사항 명세서 작성방법 예습   -김연재, 심수현: 구글 드라이브에 첨부한 예시파일, 소프트웨어공학 ppt |