회의록

1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 명 | 테스트 계획 수립 및 개발 중간점검 | | |
| 일 시 | 2018.05.29(18:00~19:30) | 장 소 | 팔선생 |
| 참 석 자 | 배세은,심수현,이연재, 정경환 | 작성자 | 이연재 |

1. **회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | ▶ 회의 안건  1. 중간 발표 보고 역할 분담  2. 테스터와 개발자 간 현재 진행상황 중간점검  3. 향후 일정 정하기  ▶ 회의내용 및 결과   * 5/31일까지 테스트 계획서 작성하여 깃허브 문서 폴더에 업로드 * 유즈 케이스별 상세 테스트 케이스(테스트 목적) 먼저 작성 후 검토 * 5/30(수) 6시 개발자 회의 – 회원가입, 로그인, 로그아웃, 달리기 측정(운동기록 측정, 달리기 시작, 중지, 지개 종료), 코스 추천 목록 띄우기 기능 코드 리뷰 후 깃허브 마스터 브랜치에 머지 * 프로젝트 중간 보고서 자료 작성 계획 * 배세은, 심수현 : 테스트 케이스 설명 및 5/30까지의 개발 결과에 대한 테스트 수행   이연재, 정경환 : 회원가입, 로그인, 로그아웃, 달리기 측정(운동기록 측정, 달리기 시작, 중지, 지개 종료), 코스 추천 목록 띄우기 기능 코드 리뷰 |
| **기타사항** |  |